Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau

Perkotaan Purbalingga

# LATAR BELAKANG

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsinya tidak hanya sebagai peneduh dan penyerap polusi udara saja tetapi menambah estetika kota. Terbagi menjadi RTH Publik dan RTH privat yang keberadaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah 30% dari luasan wilayah perkotaan.

Ruang terbuka hijau di Perkotaan Purbalingga pada tahun 2018 tercatat seluas 1.150,99 ha yang terdiri dari RTH Privat seluas 565,94 ha dan RTH publik seluas 585,05 ha. RTH yang ada di Perkotaan Purbalingga ini berada menyebar di seluruh wilayah perkotaan Purbalingga mulai dari taman lingkungan, pekarangan rumah, hutan kota, lapangan, taman kota, jalur hijau dan sempadan sungai. Dengan RTH yang banyak dan menyebar inilah, maka diperlukan pemetaan dan sistem informasi yang akan memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengetahui RTH yang ada di Perkotaan Purbalingga.

Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa Badan Publik dalam hal ini Perangkat Daerah wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sehingga dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga bermaksud untuk melakukan penyusunan sistem informasi manajemen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga yang didasarkan dari hasil pendataan tahun 2018, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat berupa data RTH Perkotaan Purbalingga yang dapat ditampilkan dalam bentuk visualisasi kondisi RTH yang terhubung dengan website Pemerintah Kabupaten Purbalingga

# MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

- Maksud

Maksud kegiatan ini adalah menyusun sistem informasi manajemen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga.

- Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

- Mengidentifikasi data titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di Perkotaan Purbalingga;

- Membangun sebuah perangkat software sistem informasi terhadap layanan publik Kabupaten Purbalingga.

- Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- Teridentifikasinya data titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan Purbalingga;

- Terbangunnya sebuah perangkat software sistem informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga.

# DATA PENUNJANG

Data penunjang untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga ini adalah:

- Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

- Kabupaten Purbalingga Dalam Angka

- Laporan Akhir Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga Tahun 2018

# DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga ini adalah:

- Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031

# RUANG LINGKUP

- Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah meliputi sebaran titik RTH di Perkotaan Purbalingga.

- Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga tahun 2019, meliputi sebagai berikut:

- Tahapan persiapan, meliputi kegiatan survei awal instansional, pengumpulan data dan identifikasi permasalahan kegiatan;

- Tahapan Analisa, meliputi:

- Analisis perencanaan dan perancangan pembangunan user interface sistem informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga,

- Analisis webGIS Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga,

- Tahapan Akhir, meliputi: menyajikan perangkat software sistem informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga.

# METODOLOGI PEKERJAAN

Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini berupa inventarisasi, analisis, dan diskusi yang secara lebih lanjut dapat berupa:

- Desk Study (studi literatur) : best practice, pedoman, literatur studi terdahulu, terkait.

- Field study (studi lapangan) : Inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait maupun survey pengamatan langsung.

- Discussion Metode (Metode Diskusi) : metode ini dilakukan dengan cara mencoba memecahkan masalah dengan cara saling bertukar pikiran khususnya dengan stakehoder pemberi pekerjaan.

# SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2019 yaitu sejumlah Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

# WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Purbalingga dilakukan oleh konsultan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

# SUSUNAN TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, maka diperlukan beberapa personil Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi:

Tenaga Ahli

- Ahli Sistem Informasi Geografis (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana (S-1) Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam ilmu tata ruang dan ahli pembuatan data spasial peta sistem informasi geografis (SIG) dan mampu mengoprasikan aplikasi ArcGIS 10.1. Telah berpengalaman dibidang peta minimal selama 5 (lima) tahun. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

- Tenaga Ahli Program Web

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S-1), sebanyak 1 (satu) orang Teknik Komputer/ Teknik Informatika Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang pemrograman website sistem informasi geografis selama 3 (tiga) tahun.

- Tenaga Ahli Data Base

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S-1) sebanyak 1 orang lulusan Teknik Komputer/ Teknik Informatika Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi, dengan pengalaman di bidang pengembangan database dengan aplikasi berbasis web minimal 3 tahun.

Tenaga Pendukung:

Tenaga pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini masing-masing adalah:

- Administrasi kantor

Terdiri dari (1) satu orang tenaga administrasi, berpendidikan minimal D3 yang telah berpengalaman dalam bidang administrasi kantor dan keuangan serta bertugas membantu tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam menangani dan melayani kebutuhan kantor.

- Drafter

Terdiri dari (1) satu orang tenaga drafter, berpendidikan minimal D3 yang telah berpengalaman dalam gambar teknik dan pemetaan.

# SISTEM DISKUSI/ PEMBAHASAN

Dalam rangka untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, maka dalam pekerjaan dilakukan sistem diskusi/ pembahasan yang meliputi:

      - Diskusi/ Pembahasan Laporan I (Pendahuluan)

Laporan Pendahuluan memuat:

- Pemahaman konsultan terhadap substansi pekerjaan;

- Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang tersebut dalam lingkup pelaksanaan kegiatan;

- Daftar kebutuhan data dan informasi;

- Rencana kerja rinci dan rencana mobilisasi tenaga ahli yang dilengkapi dengan rincian tugas dan keluaran yang dihasilkan oleh masing-masing tenaga ahli;

- Rancangan Desain Interface Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga.

Buku draft Laporan Pendahuluan yang digunakan untuk bahan diskusi/pembahasan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku, dengan ukuran kertas A4.

      - Diskusi/ Pembahasan Laporan II (Akhir)

Sekurang-kurangnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- Hasil rancangan program, Struktur Database dalam Informasi serta Manajemen Data;

- Database dalam Aplikasi yang berbasis website/WebGISS.

Buku Laporan akhir berupa manual buku operasional Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga 5 (lima) buku, dengan ukuran kertas A4.

# KELUARAN PEKERJAAN

Keluaran dalam kegiatan ini berupa buku laporan kegiatan yang berupa Laporan Pendahuluan, dan Laporan Akhir:

- Manual book operasional sebanyak 5 eksemplar,

- CD/DVD berisi semua laporan dan produk software sebanyak 5 keping, dan

- Flashdisk berisi semua laporan dan produk software sebanyak 1 buah.

# ALIH PENGETAHUAN

Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi pekerjaan dengan aparat pemerintah daerah. Jika menggunakan model operasional software atau program spesifik, tim/ tenaga ahli penyedia jasa harus menjelaskan model operasional software atau program tersebut sebelum diserahkan kepada pengguna jasa.

# KEPEMILIKAN DAN HASIL KEGIATAN

Semua bentuk data aplikasi, dokumen, dan CD/disket yang dipergunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pengguna jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

# PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

|  | Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga . ------------------------ NIP. .............................. |
| --- | --- |